MIZAN ARCHITECTURE

4 QATLAMLI ERP TIZIM QO'LLANMASI

Odoo + MIZAN Service + PostgreSQL + Metabase

Bosqichma-bosqich to'liq texnik qo'llanma

| Versiya: | 1.0 — Master Plan |
| --- | --- |
| Sana: | 28 fevral 2026 |
| Arxitektura: | 4 qatlam (Odoo + API + DB + BI) |
| Bosqichlar: | 10 ta asosiy bosqich |
| Chatlar soni: | ~30-40 ta Claude sessiya |
| Muddat: | 4 oy (16 hafta) |
| Narx: | ~$60-100 pul + 150 soat vaqt |

# 1. ARXITEKTURA — 4 Qatlamli Model

Sizning tizimingiz 4 ta mustaqil qatlamdan iborat. Har bir qatlam o'z vazifasini bajaradi va boshqasiga bog'liq emas. Bitta qatlam buzilsa — qolganlari ishlayveradi.

| QATLAM |  | TEXNOLOGIYA | VAZIFASI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-QATLAM | 🏢 | Odoo Community | Proekt, timesheet, accounting, HR, maosh, shartnomalar |
|  | ↕ | API (XML-RPC / JSON) | Ikki tomonlama ma'lumot almashinuvi |
| 2-QATLAM | 🧠 | MIZAN Costing Service (FastAPI) | Soat narxi, MIZAN ulushi, Plan vs Fakt, Risk hisoblash |
|  | ↕ | SQLAlchemy ORM | To'g'ridan-to'g'ri database ulanish |
| 3-QATLAM | 🗄 | PostgreSQL | Yagona ma'lumot ombori — barcha qatlamlar shu yerdan o'qiydi/yozadi |
|  | ↑ | SQL (faqat o'qish) | Read-only ulanish |
| 4-QATLAM | 📊 | Metabase | Dashboard, grafiklar, hisobotlar, KPI — faqat ko'rsatadi |

## 1.1. Nima uchun 4 qatlam?

- Odoo yangilansa — MIZAN mantiqingiz buzilmaydi (alohida servisda)

- MIZAN mantiq o'zgarsa — Odoo ga tegmaysiz (faqat API orqali gaplashadi)

- Metabase o'zgarsa — Hech narsaga ta'sir qilmaydi (faqat o'qiydi)

- Database yagona — Ma'lumot bir joyda, takrorlanish yo'q, xavfsiz

## 1.2. Ma'lumot oqimi

1. Xodim Odoo ga timesheet yozadi (8 soat, PRJ-045). 2. MIZAN Service har kecha avtomatik ishga tushadi: Odoo database dan soatlarni o'qiydi, soat narxini hisoblaydi, oylik MIZAN xarajatini hisoblaydi, natijani database ga yozadi. 3. Ertalab menejer Metabase dashboard ni ochadi — yangi raqamlarni ko'radi.

MUHIM TUSHUNCHA MIZAN Service — bu "ko'rinmas buxgalter". U kechasi ishlaydi, hamma narsa hisoblaydi, va ertalabga tayyor qiladi. Xodimlar uni ko'rmaydi, faqat natijasini ko'radi.

# 2. SERVER TUZILMASI

## 2.1. Bitta serverda hammasi

35 xodim va 250 proekt uchun bitta VPS server yetarli. Kelajakda alohida serverlarga bo'lish mumkin.

| Komponent | RAM | Disk | Port |
| --- | --- | --- | --- |
| Odoo Community | 2 GB | 10 GB | 8069 (web interface) |
| MIZAN Service | 512 MB | 1 GB | 8000 (API) + cron job |
| PostgreSQL | 2 GB | 20 GB | 5432 (database) |
| Metabase | 1 GB | 2 GB | 3000 (dashboard) |
| Nginx (reverse proxy) | 256 MB | 1 GB | 80/443 (HTTP/HTTPS) |
| JAMI: | 6 GB | 34 GB |  |

## 2.2. Tavsiya etiladigan VPS

| Provider | Tarif | Narx | Xususiyat |
| --- | --- | --- | --- |
| Hetzner | CPX31 | $15/oy | 8GB RAM, 160GB, Yevropa DC |
| DigitalOcean | Droplet | $24/oy | 8GB RAM, 160GB, Singapore |
| Mahalliy VPS (UZ) | Virtual | $20-30/oy | Toshkentda server, kam kechikish |

# 3. BOSQICH 1: PostgreSQL o'rnatish (1-2 kun)

Chatlar: 1 ta  |  Nima: Database server o'rnatish va sozlash

## 3.1. Claude ga yozasiz:

Men VPS serverga (Ubuntu 22.04) PostgreSQL o'rnatmoqchiman. Kerak: 1. PostgreSQL 16 o'rnatish 2. mizan_db database yaratish 3. 3 ta foydalanuvchi yaratish: - odoo_user (Odoo uchun, read-write) - mizan_user (MIZAN Service uchun, read-write) - metabase_user (Metabase uchun, READ ONLY) 4. Xavfsizlik: faqat localhost dan ulanish 5. Backup sozlash (kunlik avtomatik) Har bir qadamni terminal buyruqlari bilan ko'rsat. Men dasturchi emasman.

NIMA UCHUN 3 TA USER? Xavfsizlik. Metabase faqat o'qiy oladi (read-only) — hech qachon ma'lumotni buzmaydi. Odoo va MIZAN Service yozishi kerak (read-write). Agar Metabase buzilsa — database xavfsiz.

# 4. BOSQICH 2: Odoo Community o'rnatish (3-5 kun)

Chatlar: 3-4 ta  |  Nima: Odoo o'rnatish, modullar sozlash, ma'lumot kiritish

## 4.1. Chat 1: Odoo o'rnatish

Ubuntu 22.04 serverga Odoo 17 Community o'rnatish. PostgreSQL allaqachon o'rnatilgan (mizan_db, odoo_user). Kerak: 1. Odoo 17 o'rnatish (source dan) 2. odoo.conf sozlash (database, port 8069) 3. Nginx reverse proxy (mizan.example.com → Odoo) 4. SSL sertifikat (Let's Encrypt) 5. Systemd service (avtomatik ishga tushish) Qadam-baqadam terminal buyruqlari bilan.

## 4.2. Chat 2: Modullar sozlash

Odoo 17 Community o'rnatildi. Endi modullarni sozlash kerak. O'rnatish kerak bo'lgan modullar: 1. Project — proektlar boshqaruvi 2. Timesheet — soat hisobi (xodim-proekt) 3. Accounting — buxgalteriya (tushum/harajat) 4. HR — xodimlar, bo'limlar, maoshlar 5. Purchase — outsourcing, material xaridlari 6. Contacts — buyurtmachilar Har bir modulni qanday sozlash kerak ko'rsat. Firma: MIZAN Architecture, 35 xodim, 8 bo'lim. Valyuta: UZS (asosiy) + USD.

## 4.3. Chat 3: Bo'limlar va xodimlar kiritish

Odoo da bo'limlar va xodimlarni kiritish kerak. 8 bo'lim: 1. MP — Bosh arxitektor (Mirzo Ulug'bek) 2. ARX — Arxitektura (5 kishi) 3. 3D — 3D vizualizatsiya (3 kishi) 4. INT — Interer dizayn (3 kishi) 5. GD — Grafik dizayn (2 kishi) 6. SM — Smeta va hisob (3 kishi) 7. KON — Konstruktiv (3 kishi) 8. ADM — Ma'muriyat (5 kishi: direktor, finansist, buxgalter, HR, ofis menejer) Har bir xodim uchun: ism, bo'lim, lavozim, maosh. Buni Odoo ga import qilish uchun CSV format ko'rsat.

## 4.4. Chat 4: Proektlar va buyurtmachilar

Odoo ga proektlar va buyurtmachilarni kiritish. Excel faylimda 250+ proekt bor. Mana fayl [faylni yuklang]. Python script yozib ber: 1. Excel dan proektlarni o'qi 2. Odoo XML-RPC orqali har bir proektni kiritsit 3. Buyurtmachi (client) ni Contacts ga kiritsin 4. Shartnoma summasini yozsin 5. Nechta import bo'lganini ko'rsatsin

MUHIM Odoo Community da multi-currency cheklangan. USD/UZS kursni MIZAN Service boshqaradi. Odoo da faqat UZS da ishlang.

# 5. BOSQICH 3: MIZAN qo'shimcha jadvallar (2-3 kun)

Chatlar: 1-2 ta  |  Nima: Odoo database ga MIZAN maxsus jadvallar qo'shish

Odoo o'zi yaratgan jadvallar (project_project, hr_employee, account_move...) ga tegmaysiz. Lekin MIZAN mantiq uchun qo'shimcha jadvallar kerak:

## 5.1. Claude ga yozasiz:

PostgreSQL da (mizan_db) qo'shimcha jadvallar yaratish kerak. Odoo jadvallariga TEGMA — faqat yangi jadvallar. Yaratish kerak: 1. mizan_exchange_rates — kurs tarixi (sana, UZS/USD) 2. mizan_hourly_rates — soat narxi tarixi (xodim_id, sana, narx_uzs, narx_usd, komponentlar) 3. mizan_overhead_costs — overhead (turi, summa, oy) 4. mizan_equipment — texnika amortizatsiya (nomi, narx, muddat, oylik) 5. mizan_project_costs — proekt MIZAN xarajatlari (proekt_id, oy, summa, turi) 6. mizan_project_budget — Plan vs Fakt (proekt_id, plan_mizan, fakt_mizan, plan_outsource, fakt_outsource) 7. mizan_monthly_allocation — oylik taqsimot (proekt_id, xodim_id, oy, soatlar, summa) Har bir jadvalda: - Foreign key: Odoo jadvallariga (project_project.id, hr_employee.id) - Indekslar: tez qidirish uchun - created_at, updated_at timestamps SQL kod yoz + izohlar.

ARXITEKTURA QOIDASI Odoo jadvallariga HECH QACHON ustun qo'shmang. Faqat yangi jadvallar yarating va Foreign Key orqali bog'lang. Shunda Odoo yangilanganda hech narsa buzilmaydi.

# 6. BOSQICH 4-5: MIZAN Costing Service (1.5-2 hafta)

Chatlar: 6-8 ta  |  Nima: Biznes mantiq — butun tizimning "miyasi"

Bu eng muhim bosqich. Sizning Excel dagi barcha formulalar shu yerga ko'chadi.

## 6.1. Chat 5: Loyiha skeleti

MIZAN Costing Service — FastAPI loyiha yaratish. Mana CONTEXT.md [faylni yuklang] Kerak: 1. Papka tuzilmasi: mizan-service/ ├── app/ │ ├── models/ (SQLAlchemy modellar) │ ├── services/ (biznes mantiq) │ ├── api/ (API endpointlar) │ ├── jobs/ (cron ishlar) │ └── main.py ├── requirements.txt └── Dockerfile 2. Database ulanish (SQLAlchemy + PostgreSQL mizan_db) 3. Odoo ulanish (XML-RPC client) 4. Asosiy modellar (mizan_ jadvallar uchun) 5. Health check endpoint: GET /health Men dasturchi emasman, har qadamni tushuntir.

## 6.2. Chat 6-7: Soat narxi hisoblash

MIZAN Service — Soat narxi hisoblash servisi. Excel formulasi: 1 soat narxi = (Maosh + Premiya + Soliq_12% + JSSM_12% + Admin_ulushi + Texnika_ulushi + Overhead_ulushi) / Oylik_soatlar(176) Qayerdan olish: - Maosh, Premiya → Odoo hr_employee (XML-RPC) - Soliq 12%, JSSM 12% → Maosh * 0.12 - Admin ulushi → mizan_overhead_costs dan ADM bo'lim jami / 15 ishlab chiqarish xodim - Texnika ulushi → mizan_equipment dan jami amortizatsiya / 15 - Overhead ulushi → mizan_overhead_costs dan (ijara+kommunal+ovqat...) / 15 - Oylik soatlar → 22 kun * 8 soat = 176 (Settings dan) Natijani mizan_hourly_rates ga yoz. USD narx = UZS narx / mizan_exchange_rates dagi joriy kurs. Python service yoz: app/services/hourly_rate_service.py

## 6.3. Chat 8-9: Proekt narxlash va MIZAN ulushi

MIZAN Service — Proekt narxlash. Har bir proekt uchun: 1. Odoo timesheet dan xodimlarning soatlarini ol 2. Har xodim soati * uning soat narxi = xodim ulushi 3. Jami xodimlar ulushi = MIZAN raw cost 4. MIZAN raw * Risk koeffitsiyenti (1.15) = MIZAN ulushi 5. Natijani mizan_project_costs ga yoz Oylik taqsimot: - Har oy uchun alohida yozuv (xodim, soat, summa) - mizan_monthly_allocation jadvaliga yoz Plan vs Fakt: - Plan = shartnoma boshlanganda hisoblangan MIZAN ulushi - Fakt = haqiqiy oylik xarajatlar yig'indisi - Farq = Plan - Fakt (musbat = tejaldi) - mizan_project_budget ga yoz

## 6.4. Chat 10: Cron job (avtomatik hisoblash)

MIZAN Service — Cron job sozlash. Har kecha soat 02:00 da avtomatik ishga tushsin: 1. Barcha xodimlarning soat narxini qayta hisoblash 2. Barcha aktiv proektlarning oylik MIZAN xarajatini hisoblash 3. Plan vs Fakt yangilash 4. Kurs tarixini yangilash (agar yangi kurs bo'lsa) 5. Log yozish (nima hisoblandi, qancha vaqt ketdi) Linux crontab + Python script. Xato bo'lsa — email yuborish (yoki Telegram bot).

## 6.5. Chat 11: API endpointlar

MIZAN Service API endpointlari: GET /api/hourly-rates — barcha xodimlar soat narxi GET /api/hourly-rates/{employee_id} — bitta xodim tarixi GET /api/projects/{id}/costs — proekt MIZAN xarajatlari GET /api/projects/{id}/budget — Plan vs Fakt GET /api/projects/{id}/allocation — oylik taqsimot GET /api/dashboard/summary — umumiy ko'rsatkichlar GET /api/exchange-rates — kurs tarixi POST /api/exchange-rates — yangi kurs qo'shish POST /api/recalculate — qo'lda qayta hisoblash Har bir endpoint uchun route + service kodi yoz. Swagger docs avtomatik bo'lsin.

SWAGGER FastAPI avtomatik Swagger hujjat yaratadi. mizan.example.com:8000/docs sahifasida barcha API larni sinab ko'rishingiz mumkin. Bu juda qulay!

# 7. BOSQICH 6: Odoo integratsiya (3-5 kun)

Chatlar: 2-3 ta  |  Nima: MIZAN Service va Odoo ni bir-biriga ulash

## 7.1. Odoo dan o'qish

MIZAN Service Odoo dan quyidagi ma'lumotlarni oladi:

- hr_employee: xodim ismi, maosh, bo'lim, lavozim

- project_project: proekt nomi, buyurtmachi, shartnoma summa, status

- account_analytic_line: timesheet yozuvlari (xodim, proekt, soat, sana)

- account_move_line: tushum va harajat yozuvlari

## 7.2. Odoo ga yozish

MIZAN Service hisoblangan natijalarni Odoo ga qaytaradi (ixtiyoriy):

- Proekt narxini proekt custom field ga yozish

- Oylik xarajatni accounting journal entry sifatida yozish

DIQQAT Odoo ga yozish — ixtiyoriy. Agar xavfli deb hisoblasangiz, MIZAN Service faqat o'z jadvallariga (mizan_*) yozsin. Natijalarni Metabase ko'rsatadi.

# 8. BOSQICH 7: Metabase o'rnatish va Dashboard (1 hafta)

Chatlar: 3-4 ta  |  Nima: Chiroyli dashboard va hisobotlar

## 8.1. Chat 14: Metabase o'rnatish

Ubuntu serverga Metabase o'rnatish. PostgreSQL allaqachon bor (mizan_db). Kerak: 1. Metabase (Docker bilan) 2. metabase_user bilan READ ONLY ulanish 3. Nginx reverse proxy (dashboard.mizan.uz → Metabase) 4. SSL sertifikat 5. Dastlabki sozlamalar

## 8.2. Chat 15-16: Dashboardlar yaratish

Metabase da SQL query yozib dashboard yaratish. Claude sizga tayyor SQL beradi:

| Dashboard nomi | Ko'rsatkichlar |
| --- | --- |
| Umumiy ko'rsatkichlar | Jami tushum, harajat, sof foyda, rentabellik, proektlar soni |
| Proekt tahlili | Plan vs Fakt, MIZAN ulushi, outsourcing, material — har bir proekt uchun |
| Xodimlar KPI | Soat narxi, proektlar soni, jami soatlar, samaradorlik reytingi |
| Bo'limlar tahlili | Har bir bo'lim xarajati, ulushi, xodimlar soni, o'rtacha soat narxi |
| Oylik trend | Tushum vs Harajat dinamikasi, proektlar soni dinamikasi |
| USD Monitor | Kurs tarixi grafigi, USD ekvivalentlar, valyuta ta'siri |

# 9. BOSQICH 8: Xavfsizlik va Foydalanuvchilar (2-3 kun)

Chatlar: 2 ta  |  Nima: Kim nimani ko'radi va o'zgartira oladi

| Rol | Odoo | MIZAN API | Metabase |
| --- | --- | --- | --- |
| Direktor | Hamma narsa | Hamma narsa | Barcha dashboard |
| Finansist | Accounting, tushum/harajat | Soat narxi, byudjet | Moliyaviy dashboard |
| Menejer | Proektlar, timesheet | O'z proektlari | Proekt dashboard |
| Xodim | O'z timesheet | Yo'q | Yo'q |

# 10. BOSQICH 9-10: Ma'lumot ko'chirish va Sinov (1 hafta)

Chatlar: 3-4 ta  |  Nima: Excel dan import + to'liq sinov

## 10.1. Excel import

Hozirgi Excel bazamdan ma'lumotlarni yangi tizimga import qilish. [Excel faylni yuklang] Python script kerak: 1. Xodimlar → Odoo hr_employee (XML-RPC) 2. Proektlar → Odoo project_project 3. Timesheet → Odoo account_analytic_line 4. Kurs tarixi → mizan_exchange_rates (SQL) 5. Overhead → mizan_overhead_costs (SQL) 6. Texnika → mizan_equipment (SQL) 7. Tushum/Harajat → Odoo account_move Har bir import natijasini ko'rsat.

## 10.2. Sinov checklist

| ☐ | Sinov | Kutilgan natija |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Odoo ga yangi timesheet yozing | Yozuv saqlandi |
| ☐ | MIZAN cron ni qo'lda ishga tushiring | Soat narxi hisoblandi |
| ☐ | Metabase da soat narxini tekshiring | To'g'ri ko'rsatadi |
| ☐ | Excel dagi soat narxi vs yangi tizim | Farq <1% |
| ☐ | Plan vs Fakt bir proektni tekshiring | Excel bilan mos |
| ☐ | Dashboard raqamlari Excel bilan solishtirlgng | Mos keladi |
| ☐ | 35 xodimning barchasi login qila oladimi | Hammasi kiradi |

# UMUMIY BOSQICHLAR JADVALI

| # | Hafta | Ish | Chatlar | Xarajat | Natija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-hafta | PostgreSQL o'rnatish | 1 | $0 | Database tayyor |
| 2 | 1-2 hafta | Odoo o'rnatish + sozlash | 3-4 | $15/oy | ERP tayyor |
| 3 | 3-hafta | MIZAN qo'shimcha jadvallar | 1-2 | $0 | Schema tayyor |
| 4-5 | 3-6 hafta | MIZAN Service (FastAPI) | 6-8 | $20 | Biznes mantiq |
| 6 | 7-hafta | Odoo integratsiya | 2-3 | $0 | API ulangan |
| 7 | 8-9 hafta | Metabase + Dashboard | 3-4 | $0 | Dashboard tayyor |
| 8 | 10-hafta | Xavfsizlik + rollar | 2 | $0 | Login tayyor |
| 9-10 | 11-12 hafta | Import + Sinov + Trening | 3-4 | $0 | Tizim ishga tushdi! |
|  | JAMI: | 12 hafta (3 oy) | ~25-30 | ~$55+VPS | TO'LIQ ERP! |

⭐ SHU HUJJAT SIZNING YO'L XARITANGIZ Har bir yangi chatda tegishli bosqich shablonini nusxa oling. CONTEXT.md ni doimo yangilab boring. Chatlar tugagach fayllarni kompyuterga saqlang. Muammolar bo'lsa — Claude ga xato matnini ko'rsating. 3 oydan keyin to'liq professional ERP tizimingiz tayyor bo'ladi!

MIZAN Architecture © 2026  |  4 Layer ERP System