MIZAN ARCHITECTURE

MOLIYAVIY MA'LUMOTLAR BAZASI

Jadval mantiqi va tuzilmasi bo'yicha to'liq hujjat

| Versiya: | v6.0 — Final |
| --- | --- |
| Sana: | 28 fevral 2026 |
| Listlar: | 9 ta |
| Formulalar: | 3,290 |
| Xatolar: | 0 |
| Davr: | 2022-yil iyul — 2026-yil fevral |
| Valyuta: | UZS + USD (ikki valyutali) |

Bu hujjat MIZAN Architecture arxitektura firmasi uchun yaratilgan Excel ma'lumotlar bazasining to'liq mantiqiy tuzilmasini, formulalar mexanizmini, listlararo bog'lanishlarni va barcha bajarilgan ishlarni tavsiflaydi.

1. Umumiy tuzilma

Baza 9 ta listdan iborat bo'lib, ular orasida to'liq formulali bog'lanishlar mavjud. Bitta parametrni o'zgartirish barcha listlarga avtomatik ta'sir qiladi.

| # | List nomi | Vazifasi | Ustunlar | Qatorlar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Settings | Asosiy sozlamalar, bo'limlar, kategoriyalar, kurs tarixi | 7 | ~41 |
| 2 | Tushum va Harajatlar | Proekt tushum, outsourcing, material, MIZAN xarajatlari | 21 | ~275 |
| 3 | MIZAN | Ichki xarajatlar: maosh, ijara, soliq, litsenziya, proekt ulushi | 15 | ~284 |
| 4 | Xodimlar va Soat narxi | 22 xodim, 8 bo'lim, 1 soat narxi hisoblash | 18 | ~36 |
| 5 | Texnika va Overhead | 10 jihoz amortizatsiya + 10 overhead xarajat | 7 | ~29 |
| 6 | Proekt vaqt va Risk | 20 proekt soatlari, 15 xodim, risk koeffitsiyenti | 21 | ~24 |
| 7 | Proekt Byudjet | Plan vs Fakt taqqoslash, outsourcing, USD xulosa | 24 | ~55 |
| 8 | Dashboard | Umumiy ko'rsatkichlar, bo'limlar, TOP 5 proektlar | 8 | ~33 |
| 9 | Xodimlar KPI | Xodimlar samaradorlik reytingi, bo'lim KPI | 15 | ~34 |

2. Settings — Boshqaruv markazi

Barcha asosiy parametrlar shu yerda saqlanadi. Biror qiymatni o'zgartirsangiz, butun baza avtomatik qayta hisoblanadi.

2.1. Asosiy sozlamalar

- Dollar kursi (B4): Hozirgi kurs 12,850 UZS. Barcha USD formulalar shu katakka bog'langan.

- Ish soatlari (B6-B8): 22 kun × 8 soat = 176 soat/oy. Xodimlar soat narxini hisoblashda ishlatiladi.

- Risk koeffitsiyenti (B9): 1.15 (15% qo'shimcha). Proekt byudjetini xavfsizlik chegarasi bilan oshiradi.

2.2. Kurs tarixi jadvali (F-G ustunlar)

Yangi qo'shilgan eng muhim xususiyat. 2022-yildan bugungi kungacha har chorak uchun UZS/USD kursi saqlanadi.

Mantiq: Har bir tranzaksiya sanasiga qarab o'sha davrdagi kurs LOOKUP formulasi orqali avtomatik topiladi. Masalan, 2022-yil iyuldagi to'lov 10,850 kursda, 2025-yil oktyabrdagi 12,800 kursda hisoblanadi.

Formula: =LOOKUP(C3, Settings!$F$5:$F$20, Settings!$G$5:$G$20)

Yangi kurs qo'shish uchun jadvalga yangi qator kiritilsa, barcha formulalar avtomatik yangilanadi.

3. Tushum va Harajatlar — Asosiy moliyaviy jurnal

Barcha pul oqimlari shu listda yoziladi. 4 turdagi yozuvlar mavjud:

3.1. Tushum yozuvlari (60 ta)

Har bir proekt uchun 3 ta to'lov bosqichi: avans 40%, 2-bosqich 30%, yakuniy 30%. Buyurtmachi kompaniyasi va uning vakili (Kimga to'langan) ko'rsatiladi. Hujjat ID: SH-001, SH-002 va hokazo.

3.2. Outsourcing yozuvlari (35 ta)

Tashqi xizmatlar: konstruktiv hisob, geodeziya, ekspertiza, vizualizatsiya, SME hisob, elektr loyiha. Har birida firma vakili (masalan: Nazarov Ilhom — StroyExpert LLC) ko'rsatilgan.

3.3. Material va Transport (26 ta)

Chop etish, yetkazish xarajatlari. Naqd to'lov asosida.

3.4. MIZAN oylik xarajatlari (133 ta)

Eng muhim qism. Har bir proekt davomida oyma-oy ichki xarajatlar yoziladi.

Mantiq: Proekt boshlanganda MIZAN xarajati har oy yoziladi (xodimlar ish soatlari asosida). Oy boshida kam (mobilizatsiya), o'rtada ko'p (to'liq yuk), oxirida kamayadi.

Kimga to'langan: Raximova Shaxlo (Finansist) — barcha MIZAN ichki to'lovlari finansist orqali amalga oshiriladi.

Rang kodi: Lavanda (#DDD0E6) fon — tez ajratish uchun.

3.5. YAKUNIY HISOB yozuvlari (19 ta)

Proekt tugagach, Plan va Fakt o'rtasidagi farq hisoblanadi.

Formula: ='Proekt vaqt va Risk'!T4 - (N124+N125+...+N131)

Musbat qiymat = tejaldi, manfiy = ortiqcha xarajat. Sariq (#F5EDDC) fon bilan ajratilgan.

3.6. USD ustunlar

| Ustun | Nomi | Formula |
| --- | --- | --- |
| K | Shartnoma (USD) | =IF(L{r}=0,0,L{r}/LOOKUP(C{r},Settings!$F$5:$F$20,Settings!$G$5:$G$20)) |
| M | Summa (USD) | =IF(N{r}=0,0,N{r}/LOOKUP(C{r},Settings!$F$5:$F$20,Settings!$G$5:$G$20)) |
| O | Qoldiq (USD) | =K{r}-M{r} |

4. MIZAN — Ichki xarajatlar jurnali

Firmaning barcha ichki xarajatlari: xodimlar ish haqi, ofis ijarasi, soliqlar, dastur litsenziyalari, ovqat, kommunal, texnika, malaka oshirish, va proekt ulushi tushum yozuvlari.

4.1. Kimga to'langan mantiq

| Xarajat turi | Javobgar shaxs | Lavozimi |
| --- | --- | --- |
| Xodimlar ish haqi | Sobirova Malika | Buxgalter |
| Soliqlar | Sobirova Malika | Buxgalter |
| Ofis ijarasi / Kommunal / Ovqat | Kamolov Rustam | Ofis menejer |
| Malaka oshirish | Xasanova Dilfuza | HR |
| Proekt MIZAN ulushi (tushum) | Raximova Shaxlo | Finansist |
| Dastur litsenziya / Jihozlar | Kamolov Rustam | Ofis menejer |

4.2. Hujjat ID tizimi

Eski 'Shartnoma id' ustuni 'Hujjat ID' ga o'zgartirildi. MIZAN ichki yozuvlari MZ-0001, MZ-0002 formatida, proekt ulushi tushum yozuvlari esa SH-001, SH-002 formatida raqamlanadi.

5. Xodimlar va Soat narxi — 1 soat narxi hisoblash

22 xodim, 7 ishlab chiqarish + 1 ma'muriyat bo'limida. Har bir ishlab chiqarish xodimining 1 soat narxi quyidagicha hisoblanadi:

1 soat narxi = (Asosiy maosh + Premiya + Soliq 12% + JSSM 12% + Ma'muriyat ulushi + Texnika ulushi + Overhead ulushi) / Oylik ish soatlari

- Ma'muriyat ulushi: Admin xodimlar jami xarajati / ishlab chiqarish xodimlari soni

- Texnika ulushi: Jami jihoz amortizatsiyasi / ishlab chiqarish xodimlari soni

- Overhead ulushi: Jami overhead (ijara, kommunal, ovqat...) / ishlab chiqarish xodimlari soni

- USD ustunlar (Q-R): Q = 1 soat narxi USD, R = Oylik to'liq USD

6. Proekt vaqt va Risk — Proekt narxlash

Har bir proekt uchun 15 ta xodimning soatlari va narxlari hisoblanadi. Formulalar silsilasi:

Jami soatlar × O'rtacha soat narxi × Risk koeffitsiyenti (1.15) = MIZAN ulushi (UZS)

MIZAN ulushi 'Tushum va Harajatlar' dagi oylik MIZAN xarajat yozuvlarining umumiy plan summasini belgilaydi. Yakuniy hisob esa bu plan va haqiqiy xarajatlar o'rtasidagi farqni ko'rsatadi.

7. Proekt Byudjet — Plan vs Fakt

20 ta proekt uchun Plan (ko'k) va Fakt (yashil) ustunlar. Farq musbat bo'lsa tejaldi, manfiy bo'lsa oshgan.

- Plan MIZAN: Xodimlar soni × O'rtacha soat narxi × Jami soatlar

- Fakt MIZAN: ='Proekt vaqt va Risk' listidan avtomatik

- Fakt Outsourcing: =SUMPRODUCT('Tushum va Harajatlar' dagi Outsourcing kategoriyali summalar)

Pastda USD Dollar ekvivalenti bo'limi ham mavjud.

8. Dashboard — Moliyaviy boshqaruv paneli

Barcha asosiy ko'rsatkichlar bir joyda. Sana filtri (E3-G3) orqali istalgan davrni tanlash mumkin.

- Jami tushum, harajat, sof foyda, rentabellik (%)

- Bo'limlar bo'yicha: har bir bo'lim xarajati, ulushi (%), USD ekvivalenti

- TOP 5 proektlar: eng ko'p foyda keltirgan proektlar

UZS va USD ustunlari yonma-yon ko'rsatiladi.

9. Xodimlar KPI — Samaradorlik baholash

Har bir ishlab chiqarish xodimi uchun: proektlar soni, jami soatlar, o'rtacha soat/proekt, 1 soat narxi, umumiy qiymat, samaradorlik (%) va reyting.

Bo'lim KPI mezonlari ham ko'rsatilgan (masalan: Arxitektura = loyiha sifati, 3D = vizual realizm).

10. Dizayn tizimi

10.1. Shrift

Century Gothic — arxitektura chizmalariga yaqin geometrik sans-serif. Barcha listlarda yagona shrift.

10.2. Rang palitra (pastel)

| Rang | Kod | Ishlatilishi |
| --- | --- | --- |
| Umber (jigarrang) | #8B7355 | Sarlavhalar, tab ranglar |
| Krem | #F5F0EB | Title fon |
| Sage yashil | #A8C5B8 | Tushum va Proekt vaqt tab |
| Dusty ko'k | #B8C5D6 | Xodimlar va KPI tab |
| Terracotta | #D4A89A | MIZAN va Byudjet tab |
| Mint yashil | #D5E8D4 | USD ustunlar foni |
| Lavanda | #DDD0E6 | MIZAN oylik xarajat qatorlari |
| Sariq | #F5EDDC | YAKUNIY HISOB qatorlari |

11. Listlararo bog'lanishlar xaritasi

Quyidagi diagramma qaysi list qaysi listdan ma'lumot olishini ko'rsatadi:

| Qabul qiluvchi list | ← | Ma'lumot manbai |
| --- | --- | --- |
| Xodimlar | ← | Texnika va Overhead (amort. + overhead ulushi) |
| Proekt vaqt va Risk | ← | Xodimlar (soat narxi), Settings (risk koeff.) |
| Proekt Byudjet | ← | Proekt vaqt, Xodimlar, Tushum va Harajatlar |
| Dashboard | ← | Tushum va Harajatlar, MIZAN, Xodimlar, Proekt vaqt |
| Xodimlar KPI | ← | Xodimlar, Proekt vaqt va Risk |
| BARCHA LISTLAR | ← | Settings (kurs, ish soatlari, risk koeff.) |

12. Kelajak uchun rejalashtirilgan

- Maosh tarixi (Salary History): Xodimlar maoshi vaqt o'tishi bilan o'zgaradi. Alohida 'Maosh tarixi' listi yaratilsa, Dashboard tanlangan davrga to'g'ri maoshni VLOOKUP orqali oladi.

- Avtomatik MIZAN xarajat hisoblash: Proekt vaqt listidagi soatlar asosida oylik MIZAN xarajatini avtomatik formula bilan hisoblash.

- Grafiklar va diagrammalar: Dashboard ga vizual grafiklar (pie chart, bar chart) qo'shish.

MIZAN Architecture © 2026